Итог аудита

Проверена ветка dev на точном HEAD e42373883668d2a8103da844812fcf0436c5b0d0, совпадающем с origin/dev. Проанализированы изменения после 67242209d34eaa03204126607357c85b5a0e7cb9.

Проверено: 18
✅ Выполнено: 7
⚠️ Частично: 5
⚠️ Требует ручной приёмки: 4
❌ Не выполнено: 0
🐞 Найдено регрессий: 2

Главный вывод: из 18 отметок «ок» можно уверенно оставить только 7. Для 7 отметку следует снять из-за дефектов или неполной реализации. Ещё 4 требуют фактической ручной UI-приёмки.

Результаты проверки

| ID |  | Фактический статус | Что подтверждено | Что не подтверждено / дефект | Тесты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB-001 | ок | 🐞 РЕГРЕССИЯ | Разделены DELETE, cancel и restore; есть ConfirmDialog; повторные cancel/restore не создают лог в in-memory сценарии; restore проверяет другую активную заявку | PostgreSQL имеет безусловный unique (unit_id, budget_year), поэтому создать новую заявку после cancelled невозможно. Cancel разрешён только для draft, фактически дублируя удаление черновика | test_cancel_restore_lifecycle... проверяет только InMemoryRepository и пропускает дефект PostgreSQL |
| BB-002 | ок | ✅ ВЫПОЛНЕНО | 12 месяцев, точная арифметика в копейках, сумма месяцев и годовой итог синхронизируются в обе стороны; равномерное и весовое распределение; 0.01; persistence; разграничение employee/CFO/economist | Существенных расхождений не найдено | Все 6 сценариев в test_month_plans.py, включая роли и reload |
| BB-003 | ок | ✅ ВЫПОЛНЕНО | Черновик скрыт от чужого ЦФО в /requests, incoming, register и прямом GET; после submit становится видимым. Draft не создаёт доступный чат | Обход через проверенные публичные endpoints не найден | test_cfo_responsible_cannot_view...; test_draft_request_has_no_chat |
| BB-004 | ок | ✅ ВЫПОЛНЕНО | Удалённая строка получает deleted; суммы и все 12 месяцев обнуляются; totals пересчитываются; register/dashboard/positions пропускают deleted; история содержит line_deleted | Отдельного UI-теста dashboard/register после удаления нет, но все потребители используют фильтрацию deleted | test_request_lines_chat_logs_and_budget_mode; test_cfo_completion...ignores_deleted_lines |
| BB-005 | ок | ✅ ВЫПОЛНЕНО | Имя, фамилия, телефон и email обязательны в UI, Pydantic и БД; проверяются форматы; пароль хешируется; user+profile создаются транзакционно; duplicate login обрабатывается | Миграция старых NULL заменяет их пустыми строками, но новые некорректные записи API не пропускает | Валидация и duplicate: test_user_creation_requires...; rollback: test_user_creation_rolls_back... |
| BB-006 | ок | ⚠️ ЧАСТИЧНО | ЗГД видит leaf-строки в реестре и может передать одну item_id; действие выполняется на финальном шаге; parent aggregates обновляются; позиция остаётся на шаге до фиксации всех строк; group action использует общий сервис | Повторная фиксация уже fixed leaf снова возвращает 200 и пишет повторную историю. Проверка не требует, чтобы все переданные IDs принадлежали позиции и были ещё не fixed | Happy path есть: test_zgd_can_fix...one_by_one. Повторное approve не тестируется; временная диагностика воспроизвела 200 → 200 |
| BB-007 | ок | ✅ ВЫПОЛНЕНО | Настоящая динамическая группировка по Analytics 1–5, 1–5 уровней, изменение порядка, Не заполнено, фильтрация до агрегирования, агрегаты до pagination | Frontend interaction не имеет отдельного component-теста, но backend-контракт и управление уровнями реализованы | test_approval_register_groups_by_analytics_with_filtered_aggregates_and_pagination |
| BB-011 | ок | ⚠️ ЧАСТИЧНО | Есть resize, hide/show/reset, horizontal scroll, локальный dirty state, явные Save/Cancel, полные названия месяцев | Reorder колонок отсутствует. Поля остаются click-to-edit через InlineEdit*, а не сразу интерактивными в явном edit mode. Save выполняет последовательные PATCH/upload и может частично сохраниться при ошибке | Нет тестов reorder, Cancel, отсутствия autosave и rollback частично выполненного Save |
| BB-012 | ок | ⚠️ ЧАСТИЧНО | Manual A+B создаёт только A→B; пустая B создаёт A→A только при отсутствии других детей; повторения и регистр/пробелы защищены сервисом и уникальными индексами БД; import повторяет fallback-правило | Excel import заявлен в коде как «применяется только целиком», но записи выполняются без общей транзакции и коммитятся по одной. При runtime-ошибке возможен частичный импорт. Нет automated import-сценариев | Manual API покрыт test_nsi_explicit_category...; import/retry/rollback не покрыты |
| BB-013 | ок | ⚠️ ЧАСТИЧНО | Backend блокирует удаление используемой НСИ с 409; допускает удаление свободной; UI содержит ConfirmDialog, причину блокировки и деактивацию; PATCH одной строки атомарен | UI показывает delete только для дочерних категорий, но не для свободной корневой статьи/инвестпроекта. Нет acceptance-тестов delete/deactivate/cancel/rollback | Прямых тестов BB-013 нет |
| BB-014 | ок | ✅ ВЫПОЛНЕНО | Связанный пользователь не удаляется; backend возвращает 409 и перечисляет реальные зависимости; UI использует общий разбор FastAPI detail и не заменяет ответ на Network Error/stack trace | Существенных расхождений не найдено | test_delete_linked_user_returns_a_clear_conflict; 5 тестов apiErrors.test.ts |
| BB-015 | ок | ✅ ВЫПОЛНЕНО | Использован настоящий MUI RadioGroup; DDS и Invest взаимно исключаются; значение берётся из unit; frontend блокирует переключение, backend запрещает обход при существующей заявке; reload восстанавливает persisted value | Существенных расхождений не найдено | test_unit_mode_cannot_change_while_active_lines_exist |
| BB-017 | ок | ⚠️ ЧАСТИЧНО | В реестре и article/group таблице фильтр Analytics применяется до агрегирования; reset возвращает набор; pagination не искажает totals | Верхняя «Сводка заявки» продолжает читать нефильтрованный request.summary. Dashboard не поддерживает Analytics 1–5. Поэтому цифры между request summary, таблицей и register расходятся при фильтре A/B | Register покрыт analytics-тестами; cross-view A/B consistency и request summary не проверяются |
| BB-018 | ок | ⚠️ ТРЕБУЕТ РУЧНОЙ ПРИЁМКИ | История использует whitelist и понятные labels; request_created не показывает UUID/internal payload. Системные сообщения имеют sender_id=None, is_system=true; UI не показывает обычный sender/avatar; CSS задаёт отдельное центрированное оформление | Визуальное отличие, центрирование и восприятие сообщения как read-only фактически в браузере не проверялись | requestHistory.test.ts; test_system_messages_go_to_matching_kind; визуального теста нет |
| BB-019 | ок | ⚠️ ТРЕБУЕТ РУЧНОЙ ПРИЁМКИ | CardActionArea занимает всю карточку и является RouterLink; доступны focus и Enter. Все 5 плиток получают URL; сохраняются view/CFO/flow; approved/processed/frozen добавляют профильные фильтры | Нет теста клика по пустой области, keyboard-навигации и фактического применения URL реестром | Автотестов dashboardNavigation/Metric нет |
| BB-020 | ок | ⚠️ ТРЕБУЕТ РУЧНОЙ ПРИЁМКИ | Реализован clamp обеих осей, fit/reset, drag X/Y, wheel, zoom around pointer и перерасчёт через ResizeObserver; маленькая схема центрируется, большая ограничивается padding | Матрица left/right/up/down × zoom × resize фактически в браузере не пройдена | UI/e2e-тестов pan/zoom нет |
| BB-021 | ок | ⚠️ ТРЕБУЕТ РУЧНОЙ ПРИЁМКИ | Реализованы отдельные presentation-функции для leaf/group; тестируются action, approved, fixed, handoff, revision и смешанные счётчики | Нет подписанной ручной приёмки. Automated matrix не проверяет полный визуальный набор owner/previous stage/deleted/mixed group и соответствие реально доступным кнопкам во всех ролях | 10 unit tests; окончательная ручная приёмка отсутствует |
| BB-022 | ок | 🐞 РЕГРЕССИЯ | Tooltip и keyboard focus у сегментов присутствуют | cursor: help остался в CSS и дополнительно добавлен inline в последнем коммите. Некликабельные SVG-сегменты имеют cursor:pointer, хотя click handler отсутствует | Тестов cursor semantics нет; нарушение подтверждается исходным CSS/DOM |

Обнаруженные несоответствия

DEF-BB-001-01

- Backlog ID: BB-001

- Severity: Critical

- Фактическое поведение: после cancelled новая заявка того же модуля и года падает на уникальном индексе.

- Ожидаемое: допускается новая draft; уникальной должна быть только активная заявка.

- Как воспроизвести: в PostgreSQL создать cancelled, затем draft с тем же (unit_id, budget_year). Временная транзакционная диагностика получила unique_violation и была откатана.

- Root cause: безусловный ux_requests_unit_budget_year.

- Файл/функция: database.py:88, db/init.sql:46, migration 0020; RequestService.create_request.

- Исправление: заменить индекс на partial unique для статусов, отличных от cancelled, синхронизировать migration/metadata/init.sql.

- Приёмка: cancelled → новая заявка создаётся; restore старой даёт 409; конкурентные создания дают ровно одну активную заявку.

DEF-BB-001-02

- Backlog ID: BB-001

- Severity: High

- Фактическое поведение: cancel проходит через require_employee_edit_request и разрешён только для draft.

- Ожидаемое: удаление черновика и отмена действующей заявки — разные операции.

- Воспроизведение: submit заявки, затем POST /requests/{id}/cancel.

- Root cause: permission для cancel делегирует проверке редактирования draft.

- Файл/функция: PermissionService.require_employee_cancel_request.

- Исправление: явно согласовать разрешённые статусы отмены и проверить влияние на маршрут/позиции.

- Приёмка: разрешённые активные состояния отменяются, маршрут корректно закрывается; delete по-прежнему доступен только draft.

DEF-BB-006-01

- Backlog ID: BB-006

- Severity: High

- Фактическое поведение: повторный approve уже fixed leaf возвращает 200; временная диагностика получила first_status=200, repeat_status=200.

- Ожидаемое: повторное действие отклоняется или идемпотентно не создаёт историю.

- Воспроизведение: довести двухстрочную позицию до ЗГД, зафиксировать первую строку и отправить тот же item_id повторно.

- Root cause: выбранные строки проверяются только на frozen, но не на fixed; нет точного сравнения входных IDs с допустимым набором.

- Файл/функция: ApprovalService.approve_position_at_step, строки 1555–1584.

- Исправление: валидировать принадлежность всех IDs позиции, frozen=true, fixed=false; исключить повторные логи.

- Приёмка: повторный/чужой ID даёт 409/422, агрегаты и история не меняются.

DEF-BB-011-01

- Backlog ID: BB-011

- Severity: High

- Фактическое поведение: порядок колонок фиксирован; поля открываются отдельным click-to-edit.

- Ожидаемое: reorder и явный Excel-like edit mode с сразу интерактивными полями.

- Воспроизведение: открыть таблицу заявки и попытаться перетащить колонку; включить редактирование и проверить обычные ячейки.

- Root cause: useTableColumnControls хранит visibility/filter/sort, но не column order; таблица использует InlineEdit*.

- Исправление: модель порядка колонок, drag/keyboard reorder, единый edit mode.

- Приёмка: reorder сохраняется до reset; Save/Cancel работают для всех editable ячеек без скрытого autosave.

DEF-BB-011-02

- Backlog ID: BB-011

- Severity: Medium

- Фактическое поведение: общий Save выполняет серию независимых PATCH/upload.

- Ожидаемое: единая команда не должна оставлять частично сохранённые строки.

- Воспроизведение: изменить несколько строк и вызвать ошибку на втором PATCH.

- Root cause: цикл запросов во frontend без batch endpoint/серверной транзакции.

- Исправление: транзакционный batch endpoint либо явная обработка частичного результата.

- Приёмка: искусственная ошибка второй записи откатывает весь набор.

DEF-BB-012-01

- Backlog ID: BB-012

- Severity: High

- Фактическое поведение: Excel import коммитит каждую запись отдельно.

- Ожидаемое: импорт применяется целиком, как прямо заявлено комментарием реализации.

- Воспроизведение: импортировать несколько валидных строк и спровоцировать constraint/runtime error в середине.

- Root cause: строки 469–500 ExcelService.import_catalog не обёрнуты в repo.transaction().

- Исправление: общая транзакция preview-validated batch.

- Приёмка: ошибка любой строки оставляет справочник без изменений.

DEF-BB-013-01

- Backlog ID: BB-013

- Severity: Medium

- Фактическое поведение: delete UI строится только для дочерних категорий.

- Ожидаемое: свободную запись НСИ, включая свободную корневую статью/проект, можно удалить.

- Воспроизведение: удалить все категории свободной статьи и открыть CatalogsPage.

- Root cause: table rows формируются через catalog.filter(item => item.parent_id).

- Исправление: добавить управление root-записями с теми же impact/confirm правилами.

- Приёмка: свободный root удаляется; используемый или имеющий детей блокируется с понятной причиной.

DEF-BB-017-01

- Backlog ID: BB-017

- Severity: High

- Фактическое поведение: строки и group totals фильтруются, но верхняя request summary остаётся полной.

- Ожидаемое: при Analytics 1=A все активные сводки показывают только A; после reset — A+B.

- Воспроизведение: создать строки A и B, применить фильтр A и сравнить таблицу с блоком «Сводка заявки».

- Root cause: карточка использует неизменённый request.summary.

- Исправление: вычислять summary из filtered rows либо передавать фильтры в summary endpoint.

- Приёмка: request/article/group/register дают одинаковые суммы для A и после reset.

DEF-BB-022-01

- Backlog ID: BB-022

- Severity: Low

- Фактическое поведение: остаются cursor: help и pointer на некликабельных SVG.

- Ожидаемое: clickable → pointer, non-clickable → default; tooltip не влияет на курсор.

- Воспроизведение: навести курсор на donut-сегмент и центр диаграммы.

- Root cause: style.css:1284 и inline cursor:'help' в DashboardPage; CSS pointer у группы без click handler.

- Исправление: убрать help, назначать pointer только RouterLink/click handler.

- Приёмка: поиск cursor: help по соответствующим диаграммам пуст; tooltip продолжает работать.

Какие отметки «ок» подтверждены

Подтверждено:

- BB-002

- BB-003

- BB-004

- BB-005

- BB-007

- BB-014

- BB-015

Снять отметку «ок»:

- BB-001 — бизнес-правило конфликтует со схемой PostgreSQL; cancel ограничен draft.

- BB-006 — повторная фиксация leaf допускается.

- BB-011 — нет reorder и полноценного edit mode; сохранение неатомарно.

- BB-012 — Excel import не транзакционен.

- BB-013 — UI не покрывает удаление root НСИ, отсутствуют acceptance-тесты.

- BB-017 — request summary игнорирует Analytics-фильтры.

- BB-022 — cursor: help остался и был повторно добавлен.

Требует только ручной UI-приёмки:

- BB-018 — визуальное оформление и read-only восприятие system message.

- BB-019 — пустая область и Enter для каждой из пяти плиток, URL и сохранение scope.

- BB-020 — pan во всех направлениях при разных zoom/resize и reset.

- BB-021 — полная ролевая матрица leaf/group/status/action в браузере.

Выполненные проверки

- docker compose up -d --build — успешно.

- Alembic: 20260827_0027 (head).

- Backend: 95 passed.

- Frontend: 59 passed.

- npm run build — успешно; только предупреждения о размере chunks.

- python -m compileall app — успешно.

- /health и /health/db — ok.

- SeaweedFS по внутреннему S3 endpoint — HTTP 200.

- PostgreSQL-диагностика BB-001 выполнена внутри BEGIN/ROLLBACK, данные не изменены.

- BB-006 диагностировался на временном in-memory приложении.

- Production-код, backlog и пользовательские изменения не изменялись; PR/commit не создавались.